宜昌交运西陵峡游船内装设计

招 标 文 件

项目编号：HBXYZB（2021）060

- 招标人：宜昌交运三峡游轮有限公司      （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司（盖      章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

二○二一年四月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文部分	8

1. 总则	8

2. 招标文件	10

3. 投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	16

8.重新招标、不再招标和终止招标	17

9. 纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	19

附表一：异议函	20

附表二：异议答复函	21

第三章  评标办法（综合评估法）	22

评标办法前附表	22

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	25

4. 特殊情况的处置程序	27

5. 补充条款	28

第四章 合同条款及格式	29

第五章  商务及技术要求	42

第六章  投标文件格式	47

一、商务标	48

二、技术标	48

# 第一章  招标公告

1、招标条件

湖北兴焱工程咨询有限公司受宜昌交运三峡游轮有限公司的委托，拟就“宜昌交运西陵峡游船内装设计”进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：宜昌交运西陵峡游船内装设计

2.2最高限价：两艘船舶内装设计服务费用限价人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。

2.3建设规模：新建运营于三峡大坝与葛洲坝之间西陵峡航线游船，定位游览观光船舶，按照800人/艘的接待能力设计建造。宜昌交运西陵峡游船共计划设计建造2+2+N艘，前四艘分两批实施，后续N艘船舶设计以招标人根据项目运营情况确定。

2.4招标范围：两艘宜昌交运西陵峡游船的室内外装饰概念设计、方案设计、施工图设计，装饰施工招标项目量清单，装饰施工期间技术服务等。

2.5计划工期：概念设计40日历天,于投标时完成并提供一艘游轮的概念设计说明书（涵盖船舶的装饰设计风格，装饰主要材料，装饰应用手法等），体现设计思路的效果图（包含船舶外观、一楼接待大厅及各楼层主要区域等位置的效果图，效果图数量不少于8张），平面总布置图，方案设计30日历天，施工图设计为60日历天。

2.6设计质量标准：船舶设计满足招标人提供的设计任务书要求，并符合中国船级社的相关规范标准以及行业主管部门的相关法律法规等规定。

3、投标人资格要求

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下（详细内容和要求见招标文件）：

3.1投标人须具有有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

3.2投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；

3.3“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

3.6本项目不接受联合体投标，投标人应以独立身份参与本项目投标。

投标人在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求，提供证明材料原件的复印件并加盖投标单位公章，否则评委将不予采信。

4、招标文件的发放时间和获取方法：

（1）发放时间：2021年4月27日至2021年5月6日09时00分止。

（2）本项目实行网上下载招标文件，投标人须自行登录《湖北宜昌交运集团股份有限公司官网》下载招标文件。

5、投标保证金

本项目投标保证金为人民币伍仟元整（¥：5000.00元），投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账户内（不接受现金缴纳），具体保证金收取信息详见招标文件。注：付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。

6、投标文件的递交

投标截止时间为2021年6月17日09时30分。投标人应于当日投标截止时间之前将投标文件纸质版和电子版光盘递交至湖北兴焱工程咨询有限公司（宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼），由湖北兴焱工程咨询有限公司接收，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

7、开标

本项目开标会将于投标截止的同一时间在湖北兴焱工程咨询有限公司（宜昌市中南路35号兴发广场A座（写字楼）5楼）进行。投标人的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会，否则由评标委员会按招标文件规定处理。

8、合同签署：服务合同须由中标人的法定代表人或委托代理人（必须有法定代表人授权委托书）洽谈并签署，否则视为放弃中标项目。

9、招标公告发布媒体：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网。

10、招标公告发布开始时间：2021年4月27日。

11、联系方式：

招 标 人：宜昌交运三峡游轮有限公司

地    址：宜昌市伍家岗区沿江大道151号

联 系 人：张子晶

联系电话：0717-6344686

招标代理机构：湖北兴焱工程咨询有限公司

地    址：宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼

联 系 人：康昌

联系电话：0717-6485566-8035

日    期：2021年4月27日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：宜昌交运三峡游轮有限公司 地 址：宜昌市伍家岗区沿江大道151号 联 系 人：张子晶 联系电话：0717-6344686 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：湖北兴焱工程咨询有限公司 地 址：宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼 联 系 人：康昌 联系电话：0717-6485566-8035 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宜昌交运西陵峡游船内装设计 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 两艘宜昌交运西陵峡游船的室内外装饰概念设计、方案设计、施工图设计，装饰施工招标项目量清单，装饰施工期间技术服务等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 概念设计40日历天〔于投标时完成并提供一艘游轮的概念设计说明书（涵盖船舶的装饰设计风格，装饰主要材料，装饰应用手法等），体现设计思路的效果图（包含船舶外观、一楼接待大厅及各楼层主要区域等位置的效果图，效果图数量不少于8张），平面总布置图〕，方案设计30日历天，施工图设计为60日历天。 |
| 1.3.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.3.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人须具有有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效； 2、投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质； 3、“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标； 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 6、本项目不接受联合体投标，投标人应以独立身份参与本项目投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | / |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 答疑澄清和修改文件。 |
| 2.2 | 招标文件的 澄清或修改 | 投标人提问方式及截止时间： 投标人应在2021年5月5日17时30分前（邮箱地址：205@ycjyjt.com）进行提问。 招标人计划发布澄清修改时间：2021年5月6日17时30分 发布澄清修改方式：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高限价 | 伍拾万元整（¥500000.00元）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、由湖北宜昌交运集团股份有限公司代收代退投标保证金，保证金缴纳金额：人民币伍仟元整（¥：5000.00元）。该项目对应的保证金账户为： 收款单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 开户行：招行宜昌分行营业部 银行账号：171280067510001 2、投标保证金递交方式： 投标人应在投标截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该账号内（不接受银行保函、第三方担保、现金缴纳方式递交的投标保证金），付款时应备注打款类型和项目名称，保证金缴纳时间以该账号中显示的到账时间为准，并将付款凭证装订在投标文件中。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.7 | 投标文件份数 | 投标文件纸质版：正本一份，副本一份。 投标文件电子版：二份，电子文件应与纸质文件内容一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年6月17日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式及地点 | 现场递交：投标人在投标截止时间前，可将纸质版和电子光盘或U盘投标文件，按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至宜昌市中南路35号兴发广场A座写字楼5楼。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标机构将拒收。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：由招标人在其纪检部门的监督下从专家库中随机抽取。 |
| 7.1.1 | 评标结果公告 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网 |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐的中标候选人数：3家，若不足3家，则按相应家数推荐。 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具银行保函或保险公司出具的履约保证保险合同（保险单）。 履约担保的金额：船舶内装设计服务费用中标金额的5%，详见合同条款。 |
| 7.5.2 | 方案奖励补偿措施 | 根据本项目评标办法中设计方案评审标准，由评标委员会推荐设计方案评分前2名的设计方案为优胜方案。招标人依序对优胜方案进行相关补偿，第一名奖励人民币2万元；第二名奖励人民币1万元整；若优胜方案最终确定为中标方案，则该设计方案不再进行补偿奖励。本项目设计补偿费用由中标单位进行支付。 |
| 7.5.3 | 著作权归属 | 1、获得设计方案奖金的设计方案，著作权和使用权归招标人所有，招标人、中标人可以在本项目免费使用该方案。 2、招标人有权在项目建设中使用已支付奖金的各个设计方案，并根据需要对选定的设计方案进行调整和修改。 3、获得设计方案奖金的投标人保证投标方案未经本项目招标人同意不再用于其他项目的设计和投标，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表，不再用于任何商业行为。 4、未获得方案补偿的设计单位的设计方案在本项目完成结算审计之前不得用于其他项目的投标或商业活动。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 多标段投标 | / |
| 8.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 8.3 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 8.4 | 招标人补充的其他内容 |  |

## 投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段交付地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标标段的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交付时间、资格审查方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的交付时间：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的招标方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的（如有），除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体申请人，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体申请人的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体申请人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体申请人的资质和等级的认定。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知表2.2项规定的时间和方式发布澄清或修改文件。

### 1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。具体条款详见合同条款。

### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）商务及技术要求；

（6） 投标文件格式。

根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表第2.2项规定的提问截止时间前提问，要求招标机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 无论是招标机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标机构应于投标人须知表4.2.1项规定的投标截止时间15日前发布。

澄清或修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清或修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人应注意及时浏览项目发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 任何口头上的澄清、修改一律视为无效。当招标文件、澄清或修改内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 2.3 对招标文件的异议

2.3.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的异议。

2.3.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标机构将按照本章第2.2款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：

封面、投标函、商务文件、技术文件。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按照第五章“商务及技术要求”规定的内容进行报价。并按第七章“投标文件格式”确定的格式报价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

3.2.2投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.2.3投标人的投标报价高于本项目最高限价的评标委员会否决其投标。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以邮箱形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3对未中标单位，在中标公示期满后5个工作日内退还投标保证金；对中标单位，在招标人与中标人签订合同后5日内退还投标保证金，投标保证金退还不计利息。

3.4.4有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该投标人的投标保证金暂不退还。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交付时间、投标有效期、商务及技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 纸质版投标文件

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。第七章投标文件格式中要求签章的地方，投标人均应签章。凡第七章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。

3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，（本项目投标文件不得采用活页装订，应采用胶包装订方式）。

3.7.6 电子投标文件制作

（1）电子投标文件为PDF格式或word格式，刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封或单独密封提交。

（2）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件复印件或扫描件”。

（3）第七章投标文件格式中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。凡第七章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。

（4）如招标人需对招标文件进行澄清、修改或补充，而发出招标澄清修改文件时，则投标人应以招标人最后发布的招标澄清修改文件制作投标文件。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 电子投标文件

投标人将电子投标文件刻录至光盘或U盘中随纸质版文件一同密封或单独密封提交。

4.1.2纸质版投标文件

投标人必须将纸质版投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表4.2.1项。

4.2.2 招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

4.2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收。

4.2.4到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人授权委托代表准时参加。

投标人授权委托代表必须按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人授权委托代表未按要求参加开标会的，其投标将被否决。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会开始，并宣读开标纪律；

（2）宣布主持人、招标人代表、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人授权委托代表是否出席开标会并核实其身份；

（4）对未按照第3.7.5项规定提交全部类型投标文件的投标人，其投标文件将被拒绝；

（5）唱标，公布投标人名称、投标报价、投标保证金的递交情况、服务周期及其他内容；

（6）招标人代表、监标人、记录人、投标人授权委托代表等在开标记录表上签字确认；

（7）宣布评标期间注意事项；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1评标结果公告

7.1.1评标结果经审批后在宜昌交通旅游产业发展集团有限公司官网、湖北宜昌交运集团股份有限公司官网、中国采购与招标网公告3个工作日。

7.1.2投标人或者其他利害关系人对结果有异议的,应在公告期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,暂停招标活动；投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向上级管理机构提出投诉。投诉处理结束前,暂停招标活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 7.2 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.3中标结果公告

7.3.1招标人确定中标人后，应及时在网上发布中标结果公告（公告期为3日），告知所有未中标的投标人，并在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 履约保证金

### 见投标人须知前附表第7.5.1条。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，因招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

## 8.重新招标、不再招标和终止招标

### 8.1 重新招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

- 第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律、法规规定的其他情形。
    8.1.2重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人将采用竞争性谈判的方式采购。

### 8.2 不再招标

采用竞争性谈判人仍然失败的，经领导批准后可不再进行招标。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受交运集团纪检部门监督执行。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

### 10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

### 10.3 解释权

有关招标文件的解释权：见投标人须知前附表。

### 10.4 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：异议函

异议函

(招标机构名称)：

我方已研究（看到）你方发出的                     评标结果公告，现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签章)

年     月    日

备注：投标人或利害关系人对评标结果公告有异议，要求招标机构解释的，适用本格式。

## 附表二：异议答复函

异议答复函

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关                       招标文件（或评标结果公告）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标机构：         （盖单位章）

年   月   日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 | 符合第七章“投标文件格式”中要求签字或盖章的地方，投标人均应签字或盖章。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价（指投标函中的大写报价）。 |
|  |  |  | 参加开标会 | 投标人的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人须具备有效的法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件加盖公章） |
|  |  |  | 资质要求 | 投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质； |
|  |  |  | 信用信息 | 在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的投标人；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） |
|  |  |  | 单位负责人 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； |
|  |  |  | 利害关系 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； |
|  |  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人须以独立投标人身份参与本项目投标。 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3项规定； |
|  |  |  | 履约期限、质量目标承诺 | 计划工期：概念设计40日历天〔于投标时完成并提供一艘游轮的概念设计说明书（涵盖船舶的装饰设计风格，装饰主要材料，装饰应用手法等），体现设计思路的效果图（包含船舶外观、一楼接待大厅及各楼层主要区域等位置的效果图，效果图数量不少于8张），平面总布置图〕，方案设计30日历天，施工图设计为60日历天。 设计质量标准：船舶设计满足招标人提供的设计任务书要求，并符合中国船级社的相关规范标准以及行业主管部门的相关法律法规等规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天内有效； |
|  |  |  | 权利义务 | 投标文件中没有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的内容； |
|  |  |  | 投标价格 | 投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本项目最高限价； |
|  |  |  | 违法投标行为 | 评标过程中，评标委员会未发现投标人串通投标，以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标：50分 综合标：10分 经济标：40分 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.2（1） | 技术评审评分标准 （50分） |  | 设计方案(40.00分) | 1.设计概念方案及效果图主题鲜明，整体效果具有较强的视觉冲击力，突出游轮的休闲、舒适等特点。方案优良得25-30分，较好得10-24分，一般得0-9分。 2.方案说明书详尽，方案实施的可行性强，考虑采用新型、环保、轻质材料，充分考虑减少游船维护管理成本和劳动强度等，符合国家和船舶行业规范要求。方案优良得8-10分，较好得5-7分，一般得0-6分。 |
|  |  |  | 本项目编制质量、进度保证措施(5.00分) | 根据本项目编制质量、进度保证措施全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
|  |  |  | 后续服务安排、及保证措施( 5.00 分) | 根据本项目后续服务安排、及保证措施全面性及合理性分等级进行评审；A级：5分；B级：4分；C级：3分；D级：2分；E级：1分；F级：0分。 |
| 2.2.2（2） | 综合评审评分标准 （10分） |  | 投标人业绩(6.00分) | 投标人近5年独立完成过建筑面积不少于3000㎡公共建筑精装修设计任务或承担过船长60m以上类似游轮内装设计任务的，每提供一个得2分，满分6分。（提供中标通知书（如有）、设计合同原件复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，类似业绩开始时间为本项目招标公告发出时间往前推算） |
|  |  |  | 设计人员结构(4.00 分) | 投标人拟派本项目的设计团队人员总数不少于3人（专业包含室内设计、机电、暖通空调），在此基础上设计团队中每具有一个高级工程师加 2分，本项最多得4分。（提供相关职称证书原件复印件加盖公章及2021年1月-2021年3月社保证明） |
| 2.2.2（3） | 经济评审评分标准 （40分） |  | 投标报价得分 （40分） | 以两艘船舶设计服务费用有效投标报价的算术平均值为评标基准价，有效投标报价与评标基准价进行比较，投标报价每高1%扣1分，每低1%扣0.5分。即：①投标报价高于或等于评标基准价时，投标报价得分=评审分值-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×1；②投标报价低于评标基准价时，投标报价得分=评审分值-（评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×0.5。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

若有二家或二家以上的投标人总得分相同时，按报价得分由高到低的顺序排列。投标人总得分且报价得分相同的，由招标人自行确认中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

（1）技术标评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、交付时间要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标会记录；

（四）最高限价。

### 3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.4 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.3 详细评审

评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3.1 技术评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（1）款规定的评标因素及评审标准进行详细性评审，评审方法如下：

量化评分。评标委员会应依据招标文件的要求、特点及现场条件对投标人技术标独立进行评分，投标人该环节最终得分为各评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，评分分值计算保留至小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.2 综合评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（2）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审，投标人该环节最终得分为各评委评分的算术平均值。

3.3.3 经济评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（3）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审，投标人该环节最终得分为各评委评分的算术平均值。

评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以在详细评审时按招标文件规定作出不利于投标人的评审或将其投标文件作废标处理。

### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3.52 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 特殊情况的处置程序

### 4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

### 4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

## 5. 补充条款

# 合同条款及格式

宜昌交运西陵峡游船内装设计

设计合同

工 程 名 称：宜昌交运西陵峡游船内装设计

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发  包  人：  宜昌交运三峡游轮有限公司

设  计  人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：宜昌交运三峡游轮有限公司         （以下简称甲方）

设计人：                                 （以下简称乙方）

甲方和乙方就宜昌交运西陵峡游船内装设计事宜，为明确双方权利、义务和责任，保证项目设计质量，按期交付设计图纸，经双方充分协调，同意签订本合同，并共同遵守。

第－条：本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设项目勘察设计市场管理规定》 。

1.2 国家及地方有关设计项目管理法规和规章。

1.3 建设项目批准文件。

1.4招标文件、投标文件、答疑文件等。

第二条：项目概况

2.1 项目地点：

本项目建设地点位于船舶建造船厂。

2.2 项目名称：宜昌交运西陵峡游船内装设计

2.3 服务内容：两艘宜昌交运西陵峡游船的室内外装饰概念设计、方案设计、施工图设计，装饰施工招标项目量清单，装饰施工期间技术服务等。

2.4 设计范围及内容：详见设计任务书

2.4.1游轮室内外装饰概念设计：概念设计说明书（涵盖船舶的装饰设计风格，装饰主要材料，装饰应用手法等），体现设计思路的效果图（包含船舶外观、一楼接待大厅及各楼层主要区域等位置的效果图，效果图数量不少于8张），平面总布置图。于投标时完成并提供游轮的上述概念设计工作。

2.4.2方案设计的主要工作内容：游轮的主要空间效果图（每艘游轮不少于20张，含船舶外观涂装效果图），平面功能布局、天花设计、立面装饰设计、材料选型、固定及活动家具、灯具、布艺、软装配饰陈列的设计、标识系统、弱电系统、装饰艺术品陈列设计。

2.4.3 游轮施工图设计主要工作内容：施工平面图及主要功能分区图；总体竖向设计图；灯光照明平面定位及系统图，背景音乐布点图，监控分布图及系统图，室内景观设计图，导示、标示系统定位图；主要节点的局部放大平面图、剖面图，铺装图（按材料规格同比例绘制）；装饰细部构造详图及材料选择；设备配置图、物料样板及供应商资料（提供两套实物物料样品）；提供设施、设备的文本及代码、供应商必达目标、优先目标表；设计说明，放线图；按甲方提供的表格提交项目量清单表；设计成果汇报；平面图、物料应对不得调整、优先调整、可以完全调整进行说明。注明工艺要求，协助施工方了解图纸并解答疑难问题、审核施工单位提供的图纸文件。施工图及装饰招标项目量清单应详尽清晰，不得因为图纸或清单材料、工艺等表达不足而导致项目内容增加，造成甲方投资增加等。

2.4.4 合同签订后，乙方应指派设计师对甲方现有同类产品进行跟船考察，掌握产品经营运行要点；设计阶段，乙方应指派设计师在船体建造主要节点现场了解船体结构、空间，及时对涉及船体结构调整提出修改建议；施工过程中乙方指派设计师进行现场设计指导服务，主创设计师每月至少到场三次。

2.4.5 整体设计工作包括游轮功能布局、室内外装饰设计、材料选型、施工图深化设计、家具和陈设设计、资料搜集及工地设计跟进等。

2.4.6 各项设计工作完成的时间按以下设计节点推进流程，如在设计过程中因项目建设或甲方筹备安排等需要对某个设计节点进行时间调整的双方协商确定，在不违背客观周期要求的情况下，乙方全力配合。

| 序号 | 设计进程及节点描述 | 设计成果主要内容 | 周期（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念设计（投标时提供） | 设计概念说明书、效果图、平面总布置图等 | - |
| 2 | 方案设计 | 室内外主要空间效果图，平面功能布局，天花、立面设计等 | 30 |
| 3 | 施工图设计 | 装饰施工图，招标项目量清单，主材样品等 | 60 |

注：不含方案审查时间。

2.4.6 设计工作周期原则上自合同签订之日起90日历天（若因甲方原因需延后工作周期双方协商解决）。乙方根据不同设计阶段向甲方提交设计成果，过程中甲方需指定项目代表：      电话：          ，就乙方提交的设计成果10个工作日内给予相关意见或签字认可，乙方在接到甲方的书面认可后随即展开后续设计工作。乙方负责本项目的主创设计师：          电话：          ，和指定项目代表：          电话：           。

2.4.7 项目进入到装饰施工后，乙方随即开展现场设计指导服务，建设施工过程如因不可抗因素而后延的，乙方应配合项目整体进展安排，提供必要的服务支持。

2.5 项目设计费：

2.5.1  本合同采用固定总价合同，合同总价为￥           元,大写人民币                。

2.5.2本合同采用固定总价包干形式，在合同有效期内本项目固定总价不变。总价包括乙方完成本合同范围所有设计内容所需的全部费用：包括设计费、设计师现场踏勘、设计变更、设计现场服务、管理费、图纸费、税金等费用。

2.5.3 本项目的设计成果获得（乙方承担申报、评审等费用）iF设计金奖、红点之星、红点至尊奖的，甲方给予5万元人民币奖励；对获得中国优秀工业设计奖金奖的单位，每项给予4万元人民币奖励；对获得iF和红点其他奖项、IDEA奖、GMARK奖的，甲方给予3万元人民币奖励。

第三条：甲方应向乙方提交的有关资料文件

1.1 全船结构施工图纸电子版；

1.2 全船设备、设施图纸电子版；

1.3 设计任务书。

第四条：乙方应向甲方交付的设计资料及文件

本设计总工期为自甲方与乙方正式签定合同之日起，至乙方按照甲方要求达到合同要求装修设计深度并按甲方要求提交对应装修设计图纸、效果图、装修材料清单及主要材料小样、色卡，以及完成装修施工中的变更设计交底、设计变更、以及本合同约定的其他配合义务时止。所有资料乙方应按甲方要求寄到或自行带到项目所在地，费用由乙方自理。

主要设计成果如下：

a.设计依据、设计总说明；

b.平面设计图（含平面布置图及地面铺装图）；

c.顶面设计图（含造型尺寸、各层面标高及灯具、风口、音响、检修口、消防、照明、应急照明等设备定位布置）；

d.室内立面设计图（含走廊等室内公共部位立面图及剖面图）；

e.局部装修平、立、剖面图、大样图（含主要功能房间平面、顶面、墙面设计及节点大样图）；

f.船舶户外夜游亮化设计，室内外电气布置图及系统接线图（含配电箱末端至开关、插座、空调开关、弱电开关、照明线路设计及定位）；

g.弱电：包括电话、电视、网络、背景音乐、会议、智能化、安防、消防、应急照明等设备布点定位图；

h.卫生间给排水布置图及系统图：上下水设备（水龙头、地漏等设备）设计图；

i.效果图：重点区域包括门厅、公共卫生间、餐厅、公共营业大厅等，软装饰品效果图；

j.其它装饰施工安装大样图；

k.根据现场情况做的设计变更；

l．灯具、洁具及家具图片（市场上有售的），部分游轮设备外观设计（游轮的驾控台等）；

m.软装饰品清单；

n.材料样板；

o.招标项目量清单。

以上设计成果提供电子版以及用于招标、施工、审核等不低于五套纸质版蓝图。

第五条：本合同设计收费为固定总价价格。

设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费(％) | 付费额(万元) | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15% |  | 合同签订后，乙方提供相应费用的增值税专用发票后15个工作日内支付 |
| 2 | 20% |  | 平面布置图及空间效果图甲方会审通过后，乙方提供相应费用的增值税专用发票后15个工作日内支付 |
| 3 | 50% |  | 装饰施工图完成、提供材料样板、交付招标工作量清单，经甲方会审通过后，乙方提供相应费用的增值税专用发票后15个工作日内支付 |
| 4 | 15% |  | 本项目装饰完工后，乙方提供相应费用的增值税专用发票后15个工作日内付清 |

说明：提交各阶段设计文件甲方签字认可的同时支付各阶段设计费；项目完工前所涉及项目合理范围内的设计变更等设计文件，不再增加额外设计费用，如出现设计委托范围有较大变更或是对经双方签字确认的工作成果有原则性颠覆导致设计工作需全面重新开始的则双方另行协商，调整在30%以内的工作量不另计费。

第六条：双方责任

- 甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限的，乙方按本合同第二条规定交付设计文件时间顺延。

6.1.2甲方变更设计范围、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方可以书面形式重新确定设计提交期限，同时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

6.1.3甲方应为派去现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的方便条件。乙方人员因项目所发生的差旅费用由乙方自理。

6.1.4甲方应保护乙方的投标书、设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。但乙方基于本合同产生的技术成果、知识产权归属甲方。

  - 乙方责任：

    - 乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行项目设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

    - 乙方采用的主要技术标准是：国家现行相关技术标准。

    - 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

乙方应指派工作人员以协调设计、控制施工工艺和效果，乙方派驻现场的工作人员在施工期间处理工作中的各项事务，对设计质量、进度、控制总体负责。自本项目施工开工之日起，在施工的关键节点进行现场技术指导与配合并全程跟踪项目的进程，提供设计配合服务直至本项目装饰竣工验收。工作生活及交通由乙方提供，并不得影响现场施工进度如有严重影响乙方必须承担责任及赔偿甲方所受一切损失。现场实际情况需要做设计变更或施工图大样的，应及时作出反应，两日内出设计变更图纸。现场工作人员的工作内容包括检查材料材质、施工工艺是否符合原设计风格要求。

    - 乙方应做好装饰的选型（市场上有售的）。

    - 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

    - 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

    - 甲方在本项目设计及后期施工过程中提出的修改意见，因乙方原因对设计资料及文件出现的遗漏或错误应无偿对设计进行修改或调整。

    - 对甲方提出的修改意见和要求，乙方应在国家法律、法规、政策允许范围内配合执行。

    - 在施工图纸和项目量清单中，不得因为设计的原因造成在施工过程中出现遗漏或争议的项目和内容，造成甲方投资增加，乙方承担连带责任，结算时按甲方项目增加投资比例扣除设计费。

6.2.10 乙方的控制造价的主要措施及主要经济指标：装饰部分：5000元/㎡左右，包含硬装、软装、家具、设备、灯具等一切与装饰相关的项目和内容。造价指标为设计范围内所有设计内容采购施工等交付使用前一切费用，供乙方设计中参考。

6.2.11服务承诺：

a施工过程中，出现技术问题需乙方现场解决的，设计专业人员应当日到现场处理解决，交通由乙方自行解决。

b对于重大问题，现场当天不能解决的，乙方两天内予以解决。

c其他服务承诺：

协助甲方完善招标文件，提供招标文件参考资料。

第七条  违约责任：

- 合同生效后，因甲方原因而终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用，已完成的设计成果甲方有权使用。

7.2  甲方未按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费的，每逾期一天，应承担逾期支付金额千分之二的逾期违约金，但总赔偿金额不超过合同金额的10%。

7.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，还应根据实际受损失向甲方支付赔偿金，但总赔偿金额不超过合同金额的20%；

7.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。若延期超过30天，甲方有权解除合同，除按前款规定扣减设计费外，乙方应双倍返还甲方已支付的费用。

7.5 乙方应按6.2.10条的条款前提下提供设计服务。

7.6 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的费用，甲方有权行驶履约保证金的权利。

第八条  知识产权和商业秘密：

乙方保证乙方及其工作人员不侵犯(甲方提供的资料所涉及的以及在双方合作过程中乙方所知悉的)甲方知识产权和商业秘密，否则由乙方承担相关责任，并赔偿甲方损失。

乙方保证其提供的资料和设计成果不侵犯第三人知识产权和商业秘密，否则由乙方承担相关责任。乙方设计成果因侵权而无法使用或者甲方因使用该设计成果而遭第三人侵权索赔的，乙方赔偿甲方因此所受到的损失，并承担相关违约责任。

本合同项下的设计成果，知识产权归甲方享有。甲方委托乙方制作的设计成果，其著作权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方对其设计成果享有的知识产权，否则应赔偿给甲方造成的一切经济损失及承担全部的法律责任，但乙方可用设计成果参评各类奖项。

第九条  其他

9.1若乙方提交的施工图纸等与现场实际出现较多尺寸偏差或需要现场对设计进行调整时，乙方应派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。

9.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准等，由乙方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《项目设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。（施工蓝图超过捌套的，每套收取图纸工本费壹仟元整）

9.3本项目设计资料及文件中，材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

9.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(一)种方式解决；

(一)依法向宜昌市中级人民法院起诉。

9.7本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

9.8本合同经双方签章并在甲方向乙方支付一期款后生效。

9.9本合同生效后，双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.11其它约定事项： 本合同约定的设计内容包含：游轮室内外装饰设计，不包含船体结构及消防系统等专项设计。乙方在施工图设计时需充分考虑与船舶其它专业的配合问题，过程中需经甲方组织进行碰头会，完善船舶技术设计与内装设计施工之间的关系，确保准确对接。乙方配合甲方和施工方做好装饰项目消防申报所需资料。

以下无正文。

# 第五章  商务及技术要求

宜昌交运西陵峡游船内装设计

设

计

任

务

书

宜昌交运三峡游轮有限公司

2021年 3月

一、项目概况

宜昌交运西陵峡游船，船舶总长为64.24米，型宽15.8米，型深4米，最大载客量800人，主要用于两坝间（葛洲坝和三峡大坝）西陵峡航线，为游客提供舒适的旅游观光及配套服务，靠泊两坝间景区，可通过葛洲坝船闸、三峡大坝升船机等通航设施。

西陵峡游船设计的总体方向是为游客提供景区旅游接待，游船上休闲娱乐以及供游客欣赏沿途西陵峡自然风光等旅游服务，实现西陵峡航线游览船公交化运营模式，全面提升两坝一峡游览船的服务品质。

二、设计依据及基础资料

2.1  设计依据

2.1.1  《中华人民共和国民法典》。

2.1.2  《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

《钢质内河船舶建造规范（2016）》及修改通报；

《内河船舶法定检验技术规则2019》及修改通报

《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2001）；

《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2001）；

《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》（GB18584-2001）；

《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》（GB18585-2001）；

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》（GB18586-2001）；

《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56:94）；

国家及地方现行相关规范及标准文件，使用材料满足CCS检验要求。

2.2    基础资料

2.2.1  设计范围船体平面布置图、防火区域划分图、结构图等。

2.2.2  船舶设计院的相关设计和技术要求。

三、装修设计内容及设计深度要求

3.1 装修设计范围：

3.1.1 宜昌交运西陵峡游船室内外装修设计（详见船体总布置图）；

3.2 室内外装修设计:

3.2.1  设计范围内的船体内外装饰概念设计。

3.2.2  设计范围内的装饰方案及施工图设计。

3.3装修配套设计：

3.3.1   设计范围内的家具、饰品等设计。

3.3.2   设计范围内的洁具选型、灯具选型、门五金、卫生间五金、装饰材料样品等。

3.3.3   范围内的休闲设施、舞台灯光、音响、智能控制、外舷栏杆、监控系统、电视系统、会议系统、背景音乐、空调系统等。

3.3.4  设计范围内的导示、门牌标识等。

3.3.5  设计范围内的软装布置、配饰配品、室内陈设、窗帘布艺等。

3.3.6  设计范围内的给排水工程、强弱电工程、船舶轮廓夜游亮化工程等

3.3.7  根据游轮装修标准及使用功能融合强弱电、通风空调、给排水、消防的设计。包括但不限于：

1）综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、报警装置等的定位）；

2）强电开关插座面板的定位；

3）弱电出线口的定位；

4）按船舶检验规范要求，满足消防设计的相关要求（如：防火分区、防火门、消防通道、风雨密门设置要求）；
     5）空调风口的送风型式、空调开关定位；

6）卫生洁具节水控制要求等；

7）设施设备的定位等；

3.4  装修设计深度要求:

3.4.1设计成果必须达到中华人民共和国的有关规范、规定及本项目设计合同规定的设计标准、设计深度、设计效果的要求。

3.4.2工作内容应满足甲方提出的设计合同、设计任务书及中间交流书面文件的要求。

四、装修设计要求

4.1设计原则:

4.1.1 整体风格总体要求：突出绿色节能、智能、科技概念，风格特点鲜明，营造现代、时尚、高品质的空间和生态自然、人性化的休闲、娱乐、生活氛围。

4.1.2充分利用现有游轮的舱室，与船体造型紧密协调，构筑丰富的空间格局；装修设计时综合考虑装饰与船体的关系和与船体造型设计风格的协调、统一，把区域装饰细化分级。

4.1.3  处处体现精致、人性化、个性化的装修特点。

4.1.4 重视对声光环境的设计，包括人造光源设计及自然光源环境设计以及相应的避光、隔音措施；

4.1.5 利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态思想和节能观念，满足可持续发展的需要。

4.1.6全船装饰装修、玻璃幕墙、家具、厨房设备及器具、配饰品等总重量满足船舶技术设计单位对总重量控制要求。

4.1.7设计及施工最大程度留有完工后空间高度；

4.1.8材料选择满足CCS需要，充分考虑材料质量、防火、减震、降噪、重量等；

4.1.9装修装饰设计图纸及清单满足交钥匙工程需要；

五、装修设计成果要求

5.1   尺寸应以公制单位（mm）标注。

5.2   设计中间交流及设计成果中提交图纸的所有文字均应为中文简体。

5.3   方案阶段设计成果要求: A3图册四份，含以下内容的光盘一份。

5.3.1   方案平面总图、主要功能分区图；

5.3.2   总体竖向设计图、交通系统分析图；

5.3.3   灯光设备配置图、给排水指南图、剖面图；

5.3.4   重点位置效果图和局部放大平面图、剖面图；

5.3.5   物料样板及供应商资料；

5.3.6   工程量清单；

5.3.7   配品配饰的选择（包括导示系统,需要提供2-3种不同样式）；

5.3.8   方案成果汇报。

5.4   扩初阶段设计成果要求: A3图册四份、含以下内容的光盘一份。

5.4.1   方向性饰品布置平面图（家具、装饰画等）；

5.4.2   装饰材料目录表及组合意像图片；

5.4.3   标志位置效果图和剖面图；

5.4.4   局部造型概念平面图；

5.4.5   设计成果汇报。

5.5    施工图阶段设计成果要求：A3图册八份、含以下内容的光盘一份。（图纸为蓝图、底图、光盘，要求施工图用CAD模型空间绘制）

5.5.1   施工平面图及主要功能分区图；

5.5.2   总体竖向设计图；

5.5.3   灯光照明平面定位及系统图，背景音乐布点图，监控分布图及系统图，室内景观设计图；导示、标示系统定位图。

5.5.4   主要节点的局部放大平面图、剖面图，铺装图（按材料规格同比例绘制）；

5.5.5   装饰细部构造详图及材料选择；

5.5.6   设备配置图、物料样板及供应商资料（提供两套实物物料样品）；提供设施、设备的文本及代码、供应商必达目标、优先目标表。

5.5.7   设计说明，放线图；

5.5.8   按甲方提供的表格提交工程量清单表；

5.5.9   设计成果汇报；

5.5.10  平面图、物料应对不得调整、优先调整、可以完全调整进行说明。

六、装饰装修设计概算：

6.1.1 装饰工程内容包括：全船门窗工程、天棚工程、地面工程、墙体及造型、亮化工程、隐蔽工程、空调系统、五金洁具、会议系统、电视系统、监控系统、播音及音响系统、灯光系统、导示标识标牌等。

6.1.2 家具及饰品。设计内容包括：家具、厨房设备、餐饮娱乐设施、布草、定制和具有特殊工艺要求的家具、全船饰品（画、插花、摆件等工艺品）等。

七、 需设计单位完成的其他工作：

7.1 配合招标人做好现场验收工作；

7.2配合招标人做好装修材料样板的确认工作；

7.3配合招标人做好整个装修工程的设计变更工作；

7.4参加由招标人主持的需由设计人员参加的相关工程会议。

- 主要功能要求（包括但不仅限于以下功能要求，以设计院设计总图空间和布置为准，可适当提出结构空间调整的建议）

8.1多功能厅：满足150至200人同时观影或小型会议的功能，表演台配置灯光、音响系统满足舞台表演的要求。

8.2大堂：满足客人上下船的接待、短时间休闲、会客等功能，对全船功能分区介绍和展示、导流。

8.3观景酒吧、咖啡吧：造型别致，多样，增加整体空间的趣味性、休闲性。

8.4整体空间要求：丰富、布局流畅、多样等。

8.6 整体质量要求：满足常态大流量下的高强度使用要求，易打理。

# 第六章  投标文件格式

- ____________________（项目名称）

- 投   标  文  件

- （正本或副本）

- 投  标  人：                         （盖单位章）

- 法定代表人或授权委托人               （签    章）

- 日      期：        年    月    日

## 目    录

- 一、商务标

（一）投标函；

（二）投标项目报价表；

（三）投标人证明材料；

（四）投标保证金；

（五）知识产权声明；

（六）投标人基本概况表；

（七）类似业绩；

（八）拟派项目组主要设计人员组成；

（九）主要设计人员情况表；

（十）投标人认为需要提供的其他资料。

- 二、技术标

- 一、商务标

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件（包括补充和修正文件）（如有）的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，我方代表经正式授权并代表投标人提交符合本项目招标文件要求的投标文件内容和份数。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：                                       。

投 标 人：             （盖单位章）

法定代表人：          （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标项目报价表

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念设计 |  |  |
| 2 | 方案设计 |  |  |
| 3 | 施工图设计、材料样品以及招标文件要求的其他工作内容 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人：           （单位全称、盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：          年      月     日

（三）投标人证明材料

1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证彩色扫描件

2、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

委托代理人联系电话：                     （移动电话）

年        月        日

附件1：法定代表人身份证原件彩色扫描件；

附件2：委托代理人身份证原件彩色扫描件。

（四）投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年    月    日参加                      项目的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的原件扫描件。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

年       月       日

（五）知识产权声明

致：

（投标人名称）       及其项目负责人   （姓名）  、项目技术负责人   （姓名）  及其他主要设计人员作为本投标人递交的宜昌交运西陵峡游船内装设计（项目编号：   ）  设计方案的作者，现就该设计方案的知识产权声明如下：

1、本投标人和项目主要设计人员是该设计方案成果的真正作者；

2、招标人拥有对本设计方案的所有权，本投标人保证招标人在使用时，不侵犯第三方知识产权。否则，一切责任及费用由本投标人承担。

3、招标人有权对本应征方案设计成果进行公开展示，自行或委托有关单位、设计人员使用所有设计成果的部分或全部内容，或进行复制、修改、展览、印刷、出版或其他形式的发布等。

4、其他单位或其雇员未经招标人同意不得进行复制、影像录制、展览、印刷、出版或其他形式的发布等。

投标人名称：      （加盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：          （签字或盖章）

日        期：       年 　 月    日

（六）投标人基本概况表

| 单位名称: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |
| 单位地址: |  |  |  |  |  |
| 主管部门: |  |  |  |  |  |
| 成立时间： |  |  | 批 准 部 门： |  |  |
| 单位性质： |  |  | 批 准 文 号： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 银 行 帐 号： |  |  |
| 注册资金： | 万元 |  | 税务登记号： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | Email地址： |  |  |
| 职工概况 | 职工总数： |  | 其中：技术人员数 |  |  |
|  | 高级项目师： |  | 项目师： |  |  |
|  | 助理项目师： |  | 技术员： |  |  |
|  | 行政负责人 |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 |  | 年 龄 | 专 业 |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 |  | 年 龄 | 专 业 |
| 单位概况：企业基本情况介绍，应包括企业规模、组织机构、资质情况、业务范围、财务状况、业绩、获奖情况等 |  |  |  |  |  |

附件要求：本表后须附营业执照正本彩色扫描件、资质文件彩色扫描件、安全生产许可证彩色扫描件，“信用中国”截图复印件，上述材料加盖公章。

（七）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 项目类型、规模概况 | 设计时间 | 完工时间 | 合同完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（八）2017年、2018年、2019年三个年度经审计的年度财务报表

（九）拟派项目组主要设计人员组成

| 序号 | 人 员 安 排 | 姓 名 | 性 别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

主要设计人员情况表

| 姓名 |  | 资格证号（如果有） |  | （相片） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术职称 |  | 年龄 |  |  |
| 学历（学位） |  | 从事设计工作时间 |  |  |
| 毕业时间、院校、专业 |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的职务。 |  |  |  |  |
| 主要经历，最近10年内工作过的公司的名称、工作时间及职务。 |  |  |  |  |
| 其他（如果有） |  |  |  |  |
| 设计经验、业绩（主要填写与本项目类似的项目） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类型、规模 | 在该项目中任职 | 起止时间 | 其它 |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目类型、规模 | 在该项目中任职 | 起止时间 | 其它 |

注：

1、附拟派本项目主要设计人员的身份证件、执业（职业）资格证、专业技术职称资格证书等相关证明文件等复印件或扫描件。

2、项目负责人或技术负责人的设计经历和业绩，应提供合同文件或业主的证明材料或其它有效证明文件。其它专业负责人员业绩证明材料不做限制。

3.投标人需提供证书/证件的彩色扫描件供招标人查验，若评标委员会有疑问，招标人有义务提交原件配合相关资质的审查，否则，其投标文件将被否决。

- 二、技术标

由各投标人根据参考格式要求参照以下内容自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。

- 1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

- 2、项目介绍、服务方案，投标人按招标文件要求作出详细描述，内容应包括但不限于：

（1）对本项目的总体理解和总体思路；

（2）对本项目的特点、关键技术问题的认识；

（3）设计方案；

（4）本项目编制质量、进度保证措施；

（5）后续服务安排、及保证措施；

（4）投标人认为需加以说明的其他内容。

- 3、招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物或服务是否响应招标文件要求；二是对应项目评分标准，充分体现所投货物或服务对于评分标准的响应程度和优势。